ГЛАВА ИЗЮМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ШЕРБАКУЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  18 февраля 2020 года  № 5 – п

с.Изюмовка

Об утверждении Комплексного Плана  основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территории Изюмовского сельского поселения в период прохождения  весеннего половодья в 2019 году

В соответствии Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», для качественной подготовки и контроля противопаводковых мероприятий на территории Изюмовского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить  Комплексный План  основных организационно-технических и профилактических  мероприятий по защите населения и территории поселения в период прохождения  весеннего половодья в 2020 году, согласно приложению  к настоящему постановлению.

2.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Изюмовского сельского поселения Шербакульского муниципального района Омской области в сети «Интернет» и в печатном бюллетене «Изюмовский Вестник».

3. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Изюмовского                                                                                                                        сельского поселения                                     М.Т.Нурбаев

Приложение                                                                                                                                                к постановлению Главы                                                                                                           Изюмовского сельского поселения                                                                                                            от 18.02.2020г. № 5-п

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территории поселения в период прохождения

весеннего половодья в 2020 году

| № п/п | Выполняемые мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные, исполнители | Отм. о выполн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Основные организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1 | Организация аналитической работы по изучению условий прохождения весеннего половодья на территории поселения за последние годы и факторы, влияющие на возникновение чрезвычайных ситуаций в 2020 году | до 15.02.2020 г | Глава Изюмовского сельского поселения |  |
| 2 | Предоставить в МКУ «ГО, ЧС и ПОД Шербакульского муниципального района комплексный план основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территории поселения в период прохождения весеннего половодья в 2020 году | до 20.02.2020 г | Глава Изюмовского сельского поселения, Специалист 1 категории Администрации |  |
| 3 | Проведение заседания комиссии КЧС Изюмовского сельского поселения по вопросу подготовки и проведения противопаводковых мероприятий в 2020 году | до 20.02.2020 г | Глава Изюмовского сельского поселения |  |
| 4 | Корректировка планов действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период прохождения весеннего половодья в 2020году | до 20.02.2020 г | Глава Изюмовского сельского поселения |  |
| 11. Основные инженерно-технические мероприятия по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
| 1 | Выполнение мероприятий по обеспечению быстрого и полного стока поверхностных вод, особенно с участков с высоким уровнем залегания грунтовых вод и перегороженных искусственными сооружениями (дорогами, дамбами), уборка и вывоз снега с территории Изюмовского сельского поселения | постоянно до окончания схода снежного покрова | Глава Изюмовского сельского поселения |  |
| 2 | Очистка от снега и наледи территорий, кюветов, водопропускных труб, ливневой канализации от попадания талых вод на территории населённых пунктов поселения | постоянно до окончания схода снежного покрова | Глава Изюмовского сельского поселения |  |
| 3 | Очистка от снега и льда крыш зданий жилого фонда, социального и производственного назначения на территории Изюмовского сельского поселения | постоянно до окончания схода снежного покрова | Глава Изюмовского сельского поселения, руководители всех форм собственности, население |  |
| 4 | Создание запасов ГСМ для привлечения сил и средств по предупреждению и ликвидации возможных ЧС в период весеннего половодья | до 09.03.2020 г | Глава Изюмовского сельского поселения |  |
| 5 | Создание запасов материалов и оборудования (мешки с песком, водооткачивающие насосы и др.) для исключения возможности подтопления социально значимых объектов и жилых домов частного сектора | до 09.03.2020 г | Глава Изюмовского сельского поселения |  |
| 6 | Выполнение мероприятий по ограничению движения тракторов и грузовых автомобилей по улицам населенных пунктов сельского поселения. | С 01.04.2020 г по 01.06.2020 г | Глава Изюмовского сельского поселения,Участковый уполномоченный поселения |  |
| 111. Основные мероприятия по обеспечению готовности сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации ЧС |  |  |  |  |
| 1 | Определение и подготовка сил и средств, привлекаемых на выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС | до 09.03.2020 г | Глава Изюмовского сельского поселения |  |
| 1V. Порядок сбора, анализа и представления информации о состоянии паводковой обстановки |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение регулярного информирования и немедленного оповещения населения Изюмовского сельского поселения о складывающейся обстановке и действиях в период весеннего половодья в случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации | постоянно | Глава Изюмовского сельского поселения, Специалист 1 категории Администрации |  |